| Imię | P | A | T | R | Y | K |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwisko | P | O | D | L | E | Ż | Y | Ń | S | K | I |  |
| Nr indeksu | 1 | 7 | 0 | 3 | 9 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek | INFORMATYKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stopień | I |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryb | dzienny |  | zaoczny |  | PUW |  |  |  |  |  |  |  |
| Semestr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |

| Tytuł projektu: | Kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi |
| --- | --- |
| Skład zespołu (imiona, nazwiska i numery indeksu): | Patryk Podleżyński 170396 Cezary Małgorzaciak 170387 Kacper Łosicki 172048 Dawid Płachta 170399 Krzysiek Kramarski 170381 |
| Krótki opis projektu: | Stworzenie wielofunkcyjnego kalkulatora w języku C++, umożliwiającego wykonywanie podstawowych i rozszerzonych operacji matematycznych. Kod źródłowy jest rozwijany zespołowo i przechowywany w repozytorium GitHub. |
| Szczegółowy opis grupy docelowej: | Uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, korzystający z podstawowych oraz trygonometrycznych funkcji matematycznych. |
| Główne cele projektu (co najmniej trzy): | 1. Stworzenie kalkulatora obsługującego podstawowe działania. 2. Rozszerzenie funkcjonalności o operacje zaawansowane 3. Zapewnienie intuicyjnego interfejsu użytkownika |
| Forma wdrożenia projektu: | Aplikacja konsolowa w języku C++. Repozytorium GitHub jako platforma współpracy i dokumentacji Możliwość kompilacji w programie codeblocks na Windows oraz za pomocą g++. |
| Plan działania projektu: | 1. Powołanie Zespołu Projektowego – do 6.11.2025r. 2. Określenie tematu projektu – do 15.11.2025r. 3. Przygotowanie pierwszej wersji kodu źródłowego – do 7.12.2025r. 4. Dodanie formatowania – do 1.01.2026r. 5. Przygotowanie prezentacji – do 10.01.2026r. |
| Materiały/narzędzia/inne niezbędne do ukończenia projektu: | GitHub, CodeBlocks, Discord, dokumentacja języka C++, biblioteki C++: iostream, cstdlib, chrono, thread, cctype, iomanip, string, sstream, clocale, stdexcept |
| Opis szczegółowo „mocne strony” pomysłu / potencjalne możliwości: | Rozwinięcie umiejętności programistycznych i pracy zespołowej między studentami. Poznanie repozytorium GitHub, które ułatwia współpracę i kontrolę wersji. Kalkulator może być łatwo rozbudowany o nowe funkcje. Projekt ma praktyczne zastosowanie edukacyjne. |
| Opisz „słabe strony” pomysłu / potencjalne zagrożenia: | Ryzyko błędów w obliczeniach przy bardziej złożonych funkcjach. Ograniczenie komunikacji zespołu do komunikatorów internetowych z powodu studiowania zdalnego. |
| Podział pracy: | Cezary – zarządzanie repozytorium GitHub, implementacja podstawowych operacji matematycznych, utworzenie pierwowzoru programu i pierwszego formatowania Patryk – rozwój zaawansowanych funkcji matematycznych i dodanie kodów błędów; zarządzanie zespołem; dokumentacja kodu Krzysiek – rozwój formatowania aplikacji Dawid i Kacper – testowanie aplikacji oraz utworzenie prezentacji ukazującej działanie programu oraz jego opis. |